## Slide 1
Observatório de Práticas na Administração Pública
Ano letivo 2025/2026
Gestão de Projetos na AP
João Fonseca
João Rolo

## Slide 2: Projeto Vs Programa

## Slide 3: Projeto
Um projeto é uma realização única, com constrangimentos de custos, tempo e especificações, destinada a criar mudança numa Organização.
A combinação dos requisitos, atividades e resultados do projeto para alcançar os objetivos e o sucesso final.
A Tripla Restrição

## Slide 4: Fases do Projeto

## Slide 5: Ciclo de Vida do Projeto

## Slide 6: Ciclo de Vida da Equipa

## Slide 7: Ciclo de Vida

## Slide 8: Documentação do Projeto

## Slide 9: Questões Iniciais do Projeto

## Slide 10: CANVAS

## Slide 11: CANVAS

## Slide 12: Sucesso da Gestão do Projeto
Os critérios de sucesso e insucesso de um projeto são a base para avaliação de resultados do projeto
Os relativos à organização promotora do projeto – o dono do projeto;
Os critérios tradicionais dentro da gestão de projetos: no prazo, dentro do orçamento e de acordo com as especificações
A contribuição do projeto para a concretização dos objetivos individuais das partes envolvidas.

## Slide 13: Sucesso/ Insucesso da Gestão do Projeto
Critérios de Sucesso de um Projeto
Entrega da funcionalidade especificada;
Cumprimento de prazos, do orçamento;
Satisfação das necessidades e expetativas dos stakeholders;
Alinhamento com os objetivos pré-definidos.
Critérios de Insucesso de um Projeto
Derrapagem dos prazos ou dos custos;
Não cumprimento dos requisitos de qualidade;
Desatenção a pedidos ou reclamações.

## Slide 14: Sucesso da Gestão do Projeto

## Slide 15: Sucesso da Gestão do Projeto

## Slide 16: Sucesso da Gestão do Projeto
Em média os projetos que falham:
– Custam mais 98,5% que o orçamento inicial
– Demoram mais 115% que o prazo inicial
– Apenas cumprem 61% do âmbito inicial
Mais de 50% dos problemas e dificuldades de um projeto já ocorreram no passado e não estão documentados
O aumento da dimensão do projeto, aumenta exponencialmente a probabilidade de o mesmo ser um fracasso

## Slide 17: Sucesso da Gestão do Projeto
Previsão: 4 anos
Real: 24 Anos
Custo inicial: USD 7 Milhões
Custo Final: USD 100 Milhões
Casa de Ópera de Sidney - Austrália

## Slide 18: Sucesso da Gestão do Projeto
As 12 razões porque falham tantos projetos
1. O projeto não está enquadrado na estratégia da organização
2. Falta de apoio da Gestão Executiva
3. Avaliação Tecnológica deficiente
4. Falta de envolvimento dos Utilizadores
5. Âmbito Indefinido
6. Projetos Piloto deficientes
7. Ausência de Testes
8. Falta de Planeamento
9. Go-Live fora do tempo certo
10. Falta de Análise de Riscos
11. Falta de Formação
12. Resistência à Mudança imposta pelo Projeto ao Negócio

## Slide 19: Modelo em Cascata

## Slide 20: Modelo AGILE

## Slide 21: Definição do Âmbito do Projeto

## Slide 22: Project Charter

## Slide 23: Definição do Projeto

## Slide 24: Estrutura de Produto (PBS)

## Slide 25: Planeamento Integrado do Projeto Estrutura de Trabalho (WBS)

## Slide 26: Estrutura de Trabalho (WBS)

## Slide 27: Estrutura de Precedências (PDM)

## Slide 28: Milestones, Constraints e Deadlines

## Slide 29: Alocação de Recursos

## Slide 30: Estimativa de Duração das Actividadres (ADE)

## Slide 31: Caminho Crítico (CPM)

## Slide 32: Técnicas e Ferramentas de Calendário
Técnicas de Planeamento

## Slide 33: Checklist de Planeamento Concluído

## Slide 34: Técnicas de Gestão de Projetos

## Slide 35: Monitorização e Controlo do Projeto Avaliação do Desempenho

## Slide 36: Gestão de Risco do Projeto

## Slide 37: Gestão de Risco do Projeto

## Slide 38: Encerramento do Projeto

## Slide 39
João Fonseca
jmfonseca@iscsp.ulisboa.pt; fonsecamrjoao@gmail.com